| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN _____________________ Số: 1223/QĐ-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________________________________ Phú Yên, ngày 15 tháng 06 năm 2018 |
| --- | --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và hồ sơ kèm theo do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong nộp ngày 06/6/2018,

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo số 379/BC-SKHĐT ngày 08/6/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Chấp thuận Nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800582583 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 23/9/2008, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/10/2016;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 29 đường Hai Bà Trưng, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Như Định,

Sinh ngày 20/11/1960, Quốc tịch Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số 171604312 cấp ngày 02/4/2001 tại Công an tỉnh Thanh Hóa;

Địa chỉ thường trú tại khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Chỗ ở hiện nay tại khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư: KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI AH MOON WALK RESORT.

2. Mục tiêu dự án: Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương; đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân; phục vụ nhu cầu ẩm thực cho du khách, góp phần quảng bá các đặc sản địa phương đến du khách; quảng bá hình ảnh du lịch, thúc đẩy ngành du lịch của huyện Tuy An nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung; giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương; đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, gồm các hạng mục: Khu đón tiếp, điều hành; khu nhà hàng; khu khách sạn, massage, hồ bơi nước ngọt; khu bar; khu bungalow đơn, khu bungalow đôi; chòi nghỉ; khu thay đồ - tắm nước ngọt; các khu công viên chủ đề; nhà bảo vệ, nhà nghỉ tài xế; bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: Khoảng 5,8 ha.

6. Tổng vốn đầu tư dự án: Khoảng 150 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn chủ sở hữu : 80 tỷ đồng;

- Vốn vay             : 70 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 09 tháng kể từ khi có quyết định chủ trương đầu tư (dự kiến từ tháng 6/2018 - 02/2019).

- Giai đoạn thực hiện đầu tư: 22 tháng, kể từ khi có Giấy phép xây dựng (từ tháng 3/2019 - tháng 12/2020), trong đó:

+ Các hạng mục: Khu đón tiếp, điều hành; khu nhà hàng, chòi nghỉ; khu thay đồ - tắm nước ngọt; nhà bảo vệ, nhà nghỉ tài xế; bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 15 tháng (dự kiến từ tháng 3/2019 - 5/2020).

+ Các hạng mục: Khu bungalow đơn, khu bungalow đôi; khu khách sạn, massage, hồ bơi nước ngọt; khu bar; các khu công viên chủ đề: 15 tháng (dự kiến từ tháng 10/2019 - 12/2020).

9. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:

a) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; các Nghị định của Chính phủ: Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế; số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 về việc Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Điều kiện hưởng ưu đãi: Đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định tại Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

b) Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; các Nghị định của Chính phủ: Số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Điều kiện hưởng ưu đãi: Đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được quy định tại Phụ lục II - Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

c) Ưu đãi về thuế nhập khẩu và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm của các bên liên quan:

1. Trách nhiệm của các Nhà đầu tư:

- Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hướng dẫn thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định.

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Tuy An để hoàn tất các thủ tục đất đai, môi trường, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, xây dựng theo quy định.

- Liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT để hoàn tất nghĩa vụ trồng rừng thay thế và lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp theo quy định.

- Phối hợp với UBND huyện Tuy An để thống nhất phương án triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường phía Bắc dự án, giáp với Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Thủy sản Trường Hải, để người dân tiếp cận biển và phục vụ cho việc tuần tra khu vực biển của Bộ đội biên phòng.

- Đối với phần diện tích mặt nước và bãi biển phía trước khu vực dự án: Nhà đầu tư làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tuy An để xác định cụ thể diện tích và phương án sử dụng chung nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên và tránh ảnh hưởng, xung đột với người dân trong khu vực, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định, làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo.

- Đối với khu vực Ghềnh Đá - Vũng Bầu: Khu vực này liên quan đến quy định của Luật Di sản văn hóa, Nhà đầu tư làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để thống nhất phương án tôn tạo, bảo vệ và quản lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

- Nhà đầu tư chỉ được triển khai xây dựng công trình khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc đầu tư dự án (đánh giá tác động môi trường, chuyển mục đích rừng, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ xin phép xây dựng,...).

- Cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê lại quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất cho phù hợp với việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về kết quả thẩm định và nội dung kiến nghị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư (nếu có).

- UBND huyện Tuy An cập nhật dự án vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Huyện; đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã An Hải cho phù hợp để có cơ sở triển khai thực hiện. Theo thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đầu tư xây dựng dự án; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất và vi phạm trật tự xây dựng.

- Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính có liên quan để Nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư nhằm đủ điều kiện khởi công theo quy định và xây dựng hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động theo tiến độ đã cam kết; chủ động kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện các nội dung nêu tại khoản 1, Điều 2 Quyết định này.

Điều 3. Theo tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 8 Điều 1 Quyết định này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong phải triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo đúng thời hạn quy định; trường hợp chậm tiến độ (không thuộc trường hợp bất khả kháng), UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án, mọi thiệt hại về kinh phí đã chi trả, Nhà đầu tư tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 12 bản. Nhà đầu tư được cấp 01 (một) bản, 09 (chín) bản được gửi: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Tuy An; 01 (một) bản gửi Cổng Thông tin Điện tử UBND tỉnh và 01 (một) bản được lưu tại UBND tỉnh.

|  |  | KT. CHỦ TỊCH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PHÓ CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Chí Hiến |